中共陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司委员会

文件

陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司

神能发司党发〔2023〕32号

中共神木能源发展有限公司委员会
神木能源发展有限公司

# 关于印发《重大事故隐患专项排查整治

# 2023行动方案》的通知

公司所属各单位、机关各部室：

为认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要论述，扎实开展重大事故隐患专项排查整治行动，根据集团公司《重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》（陕煤党发〔2023〕48号）和产业公司《重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》（神煤化党发〔2023〕24号）要求，公司制定了《重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》。现印发给你们，请认真抓好落实，确保取得实效。

中共神木能源发展有限公司委员会

神木能源发展有限公司

2023年5月23日

抄送：公司领导

神木能源发展有限公司综合管理部 2023年6月2日印发

# 神木能源发展有限公司

# 重大事故隐患专项排查整治2023行动方案

为认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要论述，落实上级公司重大事故隐患专项排查整治及消防安全重大风险隐患专项排查整治工作要求，按照集团公司《重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》（陕煤党发〔2023〕48号）和产业公司《重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》（神煤化党发〔2023〕24号）要求，神木能源发展有限公司决定从即日起在全公司开展重大事故隐患专项排查整治行动，具体方案如下：

## 一、工作思路

认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要论述、来陕考察重要讲话重要指示，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持人民至上、生命至上的安全发展理念，坚持安全第一、预防为主，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，严格执行安全生产15条措施37项具体工作要求，以“企业安全生产主体责任落实年”活动为抓手，突出“六大难题”破解，结合安全管控体系建设，全面深入排查整治可能导致发生事故的设施设备故障、非法违规行为、安全管理缺陷等重大事故隐患，推动安全生产治理模式向事前预防转型。

## 二、成立领导小组

为加强对重大事故隐患排查整治工作的组织领导，确保各项工作落实落地，神木能源发展有限公司成立重大事故隐患专项排查整治领导小组：

组  长：董事长

副组长：领导班子其他成员

成  员：机关各部门负责人

领导小组下设办公室，办公室设在安全环保部，安全环保部负责人任办公室主任，负责组织、协调、推进重大事故隐患专项排查整治行动日常工作，督促整改重大事故隐患。

## 三、工作目标

通过专项排查整治行动，全面摸清并动态掌握重大事故隐患底数，重大事故隐患得到系统治理，重大风险管控取得明显成效。推动主要负责人主动履行安全生产法定职责，员工落实安全生产责任，全员发现问题和解决问题的意愿和能力水平明显增强，促进形成事前预防型安全生产治理模式。

## 四、专项行动主要任务

坚持把排查整治工作与“六大难题”攻克破解、主体责任落实、安全生产月活动、安全生产大检查相结合，以落实安全生产责任为“突破口”，高质量抓好各项排查整治任务。

### （一）突出抓实主要负责人第一责任，切实提高隐患排查整改质量

主要负责人是法定的安全生产第一责任人，建立健全并落实本单位全员安全生产岗位责任制、组织排查整改并消除重大事故隐患是主要负责人的法定义务。在全面落实安全生产法定职责的基础上，突出抓好以下九项工作：

1.学习掌握重大事故隐患判定标准。主要负责人要认真学习研究《化工和危化品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准细化版》，结合生产现场实际，明确重点检查内容，组织制定安全检查表。同时结合重大风险管控和典型事故教训，研究确定本次整治的重点事项。在排查整治阶段，根据查改需要进行精准培训。

六月份，公司将组织参加产业公司重大事故隐患判定标准宣贯培训。

2.组织开展重大事故隐患排查整治。主要负责人要组织开展自查自改。能立即整改的，要迅速组织整改；不能立即整改的，建立清单，明确责任、措施、资金、期限和应急预案。深刻吸取行动期间发生的典型事故教训，组织开展类比排查。

专项行动期间，主要负责人带队至少每半月开展1次重大事故隐患专项排查。公司包抓领导及责任部门至少每周对包抓分公司专项整治工作进展情况开展1次督导检查。

3.压紧压实全员安全生产责任制。要按照相关法律法规要求和公司安全生产责任制，不断完善从主要负责人到一线从业人员（包括劳务派遣人员、实习生等）的全员安全生产责任制。进一步细化履职清单和本次专项行动工作清单，将落实情况纳入履职考核内容，推动各层级履职尽责。

4.着力解决公司安全生产“六大难题”。主要负责人要将公司排查解决安全生产难题方案所确定的安全生产“六大难题”，即危险化工工艺频繁报警、危险化学品储存不规范、安全生产教育培训“走过场”、动火和受限空间作业管理不规范、专业管安全不到位、双重预防机制建设质量不高，作为专项排查整治的重要任务，亲自研究、亲自部署、亲自推动。按照“一隐患一方案”要求，组织制定有针对性的整治方案，要拿出措施要求，落实专项资金，明确整治责任，全力攻克破解。对“六大难题”整改情况，公司将逢检必查，定期督办，全力推动各项难题早攻克早见效。

5.组织实施动火等危险作业排查整治。主要负责人要深刻吸取近期发生的特殊作业事故教训。严格动火、受限空间、高处、吊装、盲板抽堵、设备检维修、临时用电等高风险作业审批手续，严格安全措施落实和作业过程监督，严格现场监护人员管理。专项行动期间，至少组织对特种作业人员以及易产生重大事故隐患的其他关键岗位人员落实岗位责任情况进行1次专项排查。严把培训取证关，严禁安全培训不合格、未取得相关证书的人员在特种作业岗位作业。各分公司要立即组织开展特殊作业专项整治行动，全面提升特殊作业管理水平。

6.加强承包商的排查整治。专项行动期间，主要负责人要每季度至少组织开展1次全面排查，重点检查承包商是否具备安全生产条件或者相应资质、是否签订安全生产协议、安全生产管理职责是否清晰、是否存在转包或分包等“一包了之、以包代管”等问题。对检查发现的问题隐患，责成承包商限期整改到位，对在要求期限内未整改到位或拒不整改的，一律纳入“黑名单”，按程序予以清退。要严格管控承包商，对承包商选择、签订安全协议、入厂管理、开工准备、施工安全、考核评价等各个环节严格管理，要将承包商纳入本单位安全生产管理体系，统一标准，统一要求，统一管理，严格考核。

7.定期组织事故应急救援演练。根据公司《关于加强2023年应急消防安全工作的通知》，完善公司年度应急救援演练计划，加大演练频次，分级分类组织全员开展“无脚本”演练，切实提高从业人员应急避险意识和自救能力，主要负责人每半年至少组织一次综合事故应急预案演练。结合陕西省消安委会《2023年度企事业专职消防队伍执勤训练工作指导意见》，完善公司消防救援队执勤训练计划，扎实开展消防队伍执勤训练，按月开展达标考核，不断提升业务水平，并积极参与省、市专职消防队伍比武竞赛。

8.定期组织事故警示教育。安全环保部将公司发生过的生产安全事故认真梳理成册，作为本单位安全警示教育材料，将影响最大事故发生日定为安全生产事故警示教育日，主要领导要落实事故警示教育日活动的工作措施和经费保障，组织召开干部职工警示大会，反思事故原因，进行警示教育；各分公司要组织车间、班组开展“以案说法、以案促改”活动，对安全生产工作进行对照检查和自我评价，找准差距，补齐短板；党群工作部组织我为家属“讲事故、讲安全”，推进家企事故联防联控等。采取案例教育培训、警示教育片观看、事故经历感受分享、集体宣誓等形式常态化开展事故警示教育活动，专项行动期间，每季度将组织开展1次全员安全警示教育活动。通过制度化、常态化、规范化地开展事故警示教育活动，让全体员工牢记事故教训，增强安全意识和风险防控意识，实现“要我安全”向“我要安全”转变。

9.切实保证安全生产投入有效实施。主要负责人要严格落实企业安全生产费用提取和使用管理办法，完善安全费用提取、使用、管理、审计制度，确保足额提取、规范使用、有效投入。要紧盯公司年度安措、消措计划，不得随意减少项目。财务资产部要定期组织开展安全费用专项审计，对提取、使用情况进行全面排查，确保资金的足额投入和规范管理。各兰炭分公司要加大安全费用的使用，各兰炭包抓主管每月结合分公司实际情况制定安全费用投入计划，确保投入到位。

10.全面推进双重预防数字化建设。要不断提高安全风险辨识评估质量，做到安全风险隐患底数摸清、盲区漏洞找准，并动态更新风险和措施“两个清单”。生产管理部、安全环保部要按照陕西省《2023年度危险化学品重大危险源企业双重预防机制数字化应用提升工作实施方案》和化工集团《危险化学品企业安全风险智能化管控平台指南》，不断完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制数字化建设，将安全风险管控措施作为隐患排查任务，实现全过程闭环管理；完成安全风险分级管控和隐患排查治理有效融合，风险动态更新，实现双重预防机制数字化建设；强化重大安全风险隐患全过程跟踪监控。生产管理部和安全环保部组织5月底前完成双重预防机制数字化系统安全包保责任人隐患排查任务；各兰炭分公司要加快完善双预防数字化建设，实现风险管控与隐患排查有效衔接。

### （二）突出夯实安全生产主体责任，扎实排查治理重大事故隐患

要把专项排查整治作为落实安全生产主体责任的具体实践，对照危险化学品和工贸企业重大事故隐患判定标准，着眼“两个根本”，扎实深入排查整治重大事故隐患。

1.危化品生产。重点排查整治主要负责人、安全管理人员、特种作业人员未持证上岗；可燃和有毒有害气体场所未设置检测报警装置；爆炸危险场所未安装使用防爆电气设备；安全阀、爆破片等安全附件未正常投用；危化品储存、装卸不规范等问题。

2.火力发电。洁能发电分公司要重点整治锅炉烟风道、脱硫、脱硝装置等重点设备设施的钢结构、支吊架、承重焊接部位总体强度不满足要求等问题。

3.消防安全。重点排查整治用火用电违法违规、疏散通道不畅通、易燃易爆危化品违规储存、消防设施设备不满足灭火需求、管理责任不履行、灭火疏散应急预案可操作性不强、火灾扑救力量不足、外包等生产经营活动不合规等问题。

4.特种设备。重点排查整治已经报废或者达到报废条件仍继续使用、未经监督检验或者经检验检测不合格仍继续使用、安全附件及保护装置缺失或失灵仍继续使用、有明显故障未排除仍继续使用、超过规定参数和使用范围仍继续使用等问题。特种设备使用管理情况。包括是否办理使用登记，是否在检验有效期内，安全附件及安全保护装置是否在检定有效期内，是否开展日常维护保养和年度检查。

### （三）突出落实“党政同责”要求，切实形成齐抓共管全员参与的工作合力

要牢固树立红线意识，严格落实“党政同责、一岗双责”要求，切实加强对排查整治工作的组织领导，主要负责人和各级分管领导要亲自带头抓，深入基层调查研究，统筹推动各项工作，为排查整治取得实效提供坚实保障。重点抓好以下七项工作：

1.牢固树立安全红线意识。要以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，按照学习计划持续深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述，始终牢记并坚决贯彻发展决不能以牺牲人的生命为代价的红线要求，不折不扣执行好公司安全生产红线规定。

2.扎实做好排查整治动员部署。各分公司、生产系统职能部室要高度重视专项排查整治行动，主要领导牵头抓总，按照职责、包干、包保责任分工，每月开展现场督导检查，督促做好排查整治工作。

3.严格落实“十五条硬措施”。持续深入学习贯彻安全生产15条硬措施37项具体工作要求，围绕安全生产责任落实、重大安全风险防范、重大隐患排查整治，大力实施源头治理、依法治理、工程治理等治本措施，提高本质安全水平。

4.深入基层调研解决安全生产难题。公司领导班子成员要把保证安全生产、整治排查重大隐患作为主题教育调研的内容之一，深入生产一线开展“解剖麻雀式”调查研究，指导开展排查整治，寻求整治重大隐患的最佳路径，切实提高查找问题、发现问题、解决问题的能力。

5.发动全员共同监督。安全环保部要根据《安全生产事故隐患排查收购激励办法》要持续组织开展隐患收购工作，对举报及时避免生产安全事故发生或减少事故损失的人员实行重奖，充分调动全员参与、监督安全生产工作的积极性。

6.强化财力人力保障。要优先保证重大事故隐患排查整改的资金投入；对重点问题隐患加大资金支持力度，积极推进实施物防、技防等安全生产工程治理措施。公司将根据需要聘请行业领域安全生产专家强化技术指导，精准查找并科学治理重大事故隐患，提高排查和整改质量。

7.严格督导检查。各分公司要对安全生产各个环节进行拉网式排查，动态更新隐患台账，限期整改闭环。建立重大事故隐患数据库，完善督办制度，每月在调度例会中推进落实。公司按照“三级包保”机制，由公司领导班子包干各分公司，机关各部室全部参与，按月以“四不两直”等方式对各分公司进行抽查督导。

## 五、排查整治阶段安排

专项行动从2023年5月至2023年12月，分三个阶段进行，按照各阶段工作重点有序压茬推进。

（一）安排部署（5月25日前）。按照集团公司和产业公司专项行动方案要求，公司研究制定重大事故隐患专项排查整治2023行动方案，召开专题部署会议。各分公司、机关各部室要广泛宣传动员，营造浓厚氛围。

（二）排查整治（5月25日至9月30日）。要坚持问题导向，结合2023年“安全生产月”活动，对照重大事故隐患判定标准，深入查找可能存在的重大事故隐患。对发现的重大隐患建立台账，落实“五定”要求，实行闭环销号。危及安全生产且在生产运行过程中无法整改的，必须果断停工停产整改。各分公司要切实增强排查整治的主动性和积极性，高水平排查并及时按规定报告重大隐患。

（三）总结提高（10月1日至12月31日）。要认真总结专项行动取得的成效，力求固化为管理制度，形成长效机制。对已建立的工作制度，要进一步优化完善，并抓好落实。

各分公司要从5月20日起，每月10日、20日前上报重大事故隐患统计表（见附件2）。

## 六、保障措施

（一）加强组织领导。各分公司、机关各部室要充分认识到开展专项行动是应对当前严峻安全形势的有力举措，也是保持安全生产形势持续稳定、推动高质量发展的内在要求，切实增强责任感、紧迫感和使命感，抓好工作落实，确保专项排查整治工作扎实有序开展，取得实效。

（二）积极宣传动员。要充分利用网站、报刊、标语等，开设专题专栏、刊发条款解读、发布动态文章等，大力宣传专项排查整治工作的好经验、好做法和典型事迹、先进人物，激发排查整治积极性，促进工作落实主动性，营造全员参与排查整治工作的浓厚氛围。

（三）压茬工作责任。各分公司、机关各部室要按照“三管三必须”“谁主管，谁负责”的原则，将专项排查整治各项工作任务落实到车间，细分到人头。既要统筹兼顾，体现全面性和代表性，又要突出重点任务、重点部位和关键环节。按照“谁检查、谁负责”的原则，落实重大隐患销号管理要求，做到排查不留死角，整改不遗后患。

（四）严格问效问责。公司领导小组办公室要充分发挥协调管理和跟踪督查作用。运用通报、约谈、警示、提醒等手段，推动工作任务和工作责任落实。公司将安排专人盯办，过程监督，强化工作落实。对工作不重视、不负责，措施不得力的部室或者分公司，公司将进行通报和考核；对重大隐患该发现而未发现、该盯住整改而未盯住，导致发生事故的，严肃追责问责、“一票否决”。

附件：1.《重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》任务清单。

2.重大事故隐患统计表（样表）。

附件1：

神木能源发展有限公司
《重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》任务清单

| 序号 | 工作内容 |  | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学习掌握重大事故隐患判定标准 | 主要负责人要认真学习研究《化工和危化品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准细化版》，结合生产现场实际，明确重点检查内容，组织制定安全检查表。 | 安全环保部 生产管理部 | 5月底 |
| 2 |  | 在自查自改阶段，根据查改需要进行精准培训。 | 安全环保部 | 9月底 |
| 3 |  | 组织参加产业公司重大事故隐患判定标准宣贯培训 | 安全环保部 | 6月底 |
| 4 | 组织开展重大事故隐患排查整治 | 公司主要负责人要组织开展自查自改。能立即整改的，要迅速组织整改。不能立即整改的，建立清单，明确责任、措施、资金、期限和应急预案。 | 安全环保部 各分公司 | 5月底 |
| 5 |  | 深刻吸取行动期间发生的典型事故教训，组织开展类比排查。主要负责人带队至少每半月开展1次重大事故隐患专项排查。公司包抓领导及责任部门至少每周对包抓分公司专项整治工作进展情况开展1次督导检查。 | 安全环保部 各分公司 | 持续开展 |
| 6 | 压紧压实全员安全生产责任制 | 公司要按照相关法律法规要求和公司安全生产责任制，不断完善从主要负责人到一线从业人员（包括劳务派遣人员、实习生等）的全员安全生产责任制。 | 各分公司 机关各部室 | 持续开展 |
| 7 |  | 进一步细化履职清单和本次专项行动工作清单，将落实情况纳入履职考核内容，推动各层级履职尽责。 | 各分公司 机关各部室 | 持续开展 |
| 8 | 着力解决公司安全生产“六大难题” | 主要负责人要将公司排查解决安全生产难题方案所确定的安全生产“六大难题”，即危险化工工艺频繁报警、危险化学品储存不规范、安全生产教育培训“走过场”、动火和受限空间作业管理不规范、专业管安全不到位、双重预防机制建设质量不高，作为专项排查整治的重要任务，亲自研究、亲自部署、亲自推动。 | 生产管理部 安全环保部 各分公司 | 持续开展 |
| 9 |  | 按照“一隐患一方案”要求，组织制定有针对 性的整治方案，要拿出措施要求，落实专项资金，明确整治责任，全力攻克破解。 | 各分公司 机关各部室 | 12月底 |
| 10 |  | 对“六大难题”整改情况，公司将逢检必查，定期督办，全力推动各项难题早攻克早见效。 | 各分公司 机关各部室 | 持续开展 |
| 11 | 组织实施动火等危险作业排查整治 | 主要负责人要深刻吸取近期发生的特殊作业事故教训。严格动火、受限空间、高处、吊装、盲板抽堵、设备检维修、临时用电等高风险作业审批手续，严格安全措施落实和作业过程监督，严格现场监护人员管理。专项行动期间，至少组织对特种作业人员以及易产生重大事故隐患的其他关键岗位人员落实岗位责任情况进行1次专项排查。严把培训取证关，严禁安全培训不合格、未取得相关证书的人员在特种作业岗位作业。 | 安全环保部 各分公司 | 每月一次 |
| 12 |  | 各兰炭分公司要立即组织开展特殊作业专项整治行动，全面提升特殊作业管理水平。 | 联众分公司 来喜分公司 五洲分公司 东源分公司 | 12月底 |
| 13 | 加强承包商的排查整治 | 专项行动期间，主要负责人要每季度至少组织开展1次全面排查，重点检查承包商是否具备安全生产条件或者相应资质、是否签订安全生产协议、安全生产管理职责是否清晰、是否存在转包或分包等“一包了之、以包代管”等问题。 | 各分公司 机关各部室 | 持续开展 |
| 14 |  | 对检查发现的问题隐患，责成承包商限期整改到位，对在要求期限内未整改到位或拒不整改的，一律纳入“黑名单”，按程序予以清退。 | 各分公司 机关各部室 | 持续开展 |
| 15 |  | 要严格管控承包商，对承包商选择、签订安全协议、入厂管理、开工准备、施工安全、考核评价等各个环节严格管理，要将承包商纳入本单位安全生产管理体系，统一标准，统一要求，统一管理，严格考核。 | 各分公司 机关各部室 | 持续开展 |
| 16 | 定期组织事故应急救援演练 | 根据公司《2023年应急消防指导意见》，完善公司年度应急救援演练计划，加大演练频次，分级分类组织全员开展“无脚本”演练，切实提高从业人员应急避险意识和自救能力，主要负责人每半年至少组织一次综合事故应急预案演练。 | 安全环保部 各分公司 | 持续开展 |
| 17 |  | 结合陕西省消安委会《2023年度企事业专职消防队伍执勤训练工作指导意见》，完善公司消防救援队执勤训练计划，扎实开展消防队伍执勤训练，按月开展达标考核，不断提升业务水平，并积极参与省、市专职消防队伍比武竞赛。 | 安全环保部 | 每月一次 |
| 18 | 定期组织事故警示教育 | 安全环保部将公司发生过的生产安全事故认真梳理成册，作为本单位安全警示教育材料， | 安全环保部 | 6月底 |
| 19 |  | 公司将影响最大事故发生日定为安全生产事故警示教育日，主要领导要落实事故警示教育日活动的工作措施和经费保障，组织召开干部职工警示大会，反思事故原因，进行警示教育。 | 各分公司 安全环保部 | 每月一次 |
| 20 |  | 各分公司要组织车间、班组开展“以案说法、以案促改”活动，对安全生产工作进行对照检查和自我评价，找准差距，补齐短板。 | 各分公司 | 持续开展 |
| 21 |  | 党群工作部组织我为家属“讲事故、讲安全”，推进家企事故联防联控等。 | 党群工作部 | 持续开展 |
| 22 |  | 公司采取案例教育培训、警示教育片观看、事故经历感受分享、集体宣誓等形式常态化开展事故警示教育活动，专项行动期间，每季度将组织开展1次全员安全警示教育活动。通过制度化、常态化、规范化地开展事故警示教育活动。 | 安全环保部 | 每季度一次 |
| 23 | 切实保证安全生产投入有效实施 | 主要负责人要严格落实企业安全生产费用提取和使用管理办法，完善安全费用提取、使用、管理、审计制度，确保足额提取、规范使用、有效投入。要紧盯公司年度安措、消措计划，不得随意减少项目。 | 安全环保部 | 12月底 |
| 24 |  | 财务资产部要定期组织开展安全费用专项审计，对提取、使用情况进行全面排查，确保资金的足额投入和规范管理。 | 财务资产部 | 每月一次 |
| 25 |  | 各兰炭分公司要加大安全费用的使用，确保投入到位。 | 联众分公司 来喜分公司 五洲分公司 东源分公司 | 持续开展 |
| 26 | 全面推进双重预防数字化建设 | 公司将不断提高安全风险辨识评估质量，做到安全风险隐患底数摸清、盲区漏洞找准，并动态更新风险和措施“两个清单”。 | 安全环保部 各分公司 | 持续开展 |
| 27 |  | 生产管理部、安全环保部要按照陕西省《2023年度危险化学品重大危险源企业双重预防机制数字化应用提升工作实施方案》和化工集团《危险化学品企业安全风险智能化管控平台指南》，不断完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制数字化建设，将安全风险管控措施作为隐患排查任务，实现全过程闭环管理，完成安全风险分级管控和隐患排查治理有效融合，风险动态更新，实现双重预防机制数字化建设；强化重大安全风险隐患全过程跟踪监控。生产管理部和安全环保部组织5月底前完成双重预防机制数字化系统安全包保责任人隐患排查任务； | 生产管理部 安全环保部 | 持续开展 |
| 28 |  | 各兰炭分公司要加快完善双预防数字化建设，实现风险管控与隐患排查有效衔接。 | 联众分公司 来喜分公司 五洲分公司 东源分公司 | 持续开展 |
| 29 | 专项排查整治作为落实安全生产主体责任的具体实践 | 对照危险化学品和工贸企业重大事故隐患判定标准，着眼“两个根本”，扎实深入排查整治重大事故隐患。对照危化品生产、火力发电、消防安全、特种设备内容逐项排查。 | 各分公司 机关各部室 | 12月底 |
| 30 | 牢固树立安全红线意识 | 公司要以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，按照学习计划持续深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述，始终牢记并坚决贯彻发展决不能以牺牲人的生命为代价的红线要求，不折不扣执行好公司安全生产红线规定。 | 党群工作部 | 持续开展 |
| 31 | 扎实做好排查整治动员部署 | 各分公司、生产系统职能部室要高度重视专项排查整治行动，主要领导牵头抓总，按照职责、包干、包保责任分工，每月开展现场督导检查，督促做好排查整治工作。 | 各分公司 安全环保部 生产管理部 规划技术部 | 持续开展 |
| 32 | 严格落实“十五条硬措施” | 持续深入学习贯彻安全生产15条硬措施37项具体工作要求，围绕安全生产责任落实、重大安全风险防范、重大隐患排查整治，大力实施源头治理、依法治理、工程治理、科技强安等治本措施，提高本质安全水平。 | 安全环保部 | 持续开展 |
| 33 | 深入基层调研解决安全生产难题 | 公司领导班子成员要把保证安全生产、整治排查重大隐患作为主题教育调研的内容之一，深入生产一线开展“解剖麻雀式”调查研究，指导开展排查整治，寻求整治重大隐患的最佳路径，切实提高查找问题、发现问题、解决问题的能力。 | 公司领导 | 持续开展 |
| 34 | 发动全员共同监督 | 安全环保部要根据《安全生产事故隐患排查收购激励办法》要持续组织开展隐患收购工作，对举报及时避免生产安全事故发生或减少事故损失的人员实行重奖，充分调动全员参与、监督安全生产工作的积极性。 | 安全环保部 | 持续开展 |
| 35 | 强化财力人力保障 | 各分公司要优先保证重大事故隐患排查整改的资金投入。对重点问题隐患加大资金支持力度，积极推进实施物防、技防等安全生产工程治理措施。公司将根据需要聘请行业领域安全生产专家强化技术指导，精准查找并科学治理重大事故隐患，提高排查和整改质量。 | 各分公司 | 持续开展 |
| 36 | 严格督导检查 | 各分公司要对安全生产各个环节进行拉网式排查，动态更新隐患台账，限期整改闭环。建立重大事故隐患数据库，完善督办制度，每月在调度例会中推进落实。公司按照“三级包保”机制，由公司领导班子包干各分公司，机关各部室全部参与，按月以“四不两直”等方式对各单位进行抽查督导。 | 公司领导 各分公司 机关各部室 | 每周一次 |

附件2：

神木能源发展有限公司
重大事故隐患统计表（样表）

填报单位：                                                                               填报日期：

| 序号 | 隐患名称 | 隐患基本情况 | 所在单位 | 行业分类 | 发现时间 | 发现单位 | 治理责任单位 | 整改时限 | 投入资金（万元） | 整改情况 | 挂牌督办单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计排查重大隐患（ ）条，整改完成（ ）条，累计投入整改资金（ ）万元。其中监管部门排查发现（ ）条，被挂牌督办（ ）条，整改销号（ ）条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1.表自5月份开始上报，每月10日、20日前上报自专项行动开展以来的累计情况。 2.“挂牌督办单位”填写：省级、市级、县级监管部门。 3.“整改情况”填写：正在整改、已整改、逾期未整改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核人：                             填报人：                         联系电话：